Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA nr ………… - WZÓR

na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szpitala w Szczecinku

zawarta w dniu ……….. r. pomiędzy Szpital w Szczecinku Spółka z.o.o., z siedzibą w Szczecinku przy ul.Kościuszki 38, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym i reprezentowanym przez prezesa zarządu lek. med. Adama Bielickiego

a

………., z siedzibą w ……….. przy ul. …………, zwanym w dalszej części Wykonawcą i reprezentowanym przez:

………………………

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy Szpitala w Szczecinku przy ul. Kościuszki 38 wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym pozwolenia na budowę zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą w przetargu nieograniczonym.

- Przedmiot umowy obejmuje:

- Projekt budowlany pełnobranżowy, wykonany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, wraz ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami, w tym pozwoleniem na budowę, oraz projekt wykonawczy, zawierające wszelkie szczegóły związane z wykonaniem zadania – 6 egzemplarzy projektu budowlanego i 6 egzemplarzy projektu wykonawczego na I etap (SOR + adaptacja parteru – kuchni na cele organizacji oddziału wewnętrznego) oraz 6 egz. projektu budowlanego i 6 egz. projektu wykonawczego na pozostałą część (II etap) /oryginał/ (zakup map do celów projektowych i innych materiałów koniecznych do sporządzenia dokumentacji leży po stronie Wykonawcy).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072 ze zm.) – 2 egzemplarze na I etap - SOR+ adaptacja parteru – kuchni na cele organizacji oddziału wewnętrznego oraz 2 egz. na pozostałą część /oryginał/.

- Kosztorys inwestorski szczegółowy sporządzony we wszystkich branżach, podzielony na elementy umożliwiające rozdzielenie Inwestycji na części zgodnie z opisem w wytycznych do projektu, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r, Nr 130, poz. 1389) – kosztorys musi być sporządzony na podstawie projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i aktualny na dzień przekazania kompletu dokumentacji dla Zamawiającego– 2 egzemplarze na I etap - SOR+ adaptacja parteru – kuchni na cele organizacji oddziału wewnętrznego oraz 2 egz. na pozostałą część /oryginał/.

- Przedmiar robót i kosztorys ślepy – 2 egzemplarze na I etap - SOR+ adaptacja parteru – kuchni na cele organizacji oddziału wewnętrznego oraz 2 egz. na pozostałą część /oryginał/.

Dodatkowo Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 egzemplarz ww dokumentacji na płycie CD w formacie umożliwiającym odczyt (np.PDF).

- Wykonawca jest zobowiązany uzyskać na rzecz Zamawiającego wszelkie pozwolenia organów państwowych i samorządowych, w tym pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę, uzgodnienia i opinie niezbędne do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

- Wykonawca przenosi na zamawiającego prawa autorskie do wykonanej na podstawie niniejszej umowy dokumentacji projektowej z dniem sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót budowlanych wykonanych na podstawie tej dokumentacji.

- Projekt budowlany powinien zawierać oświadczenia projektantów o kompletności prac projektowych oraz oświadczenia projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z odmową udzielenia zamawiającemu pozwolenia na budowę z powodu nieprawidłowości wykonanego projektu lub opóźnienia jego wydania z powodu nałożenia przez organ wydający pozwolenie na budowę, obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie, w tym również szkody polegające na opóźnieniu w realizacji inwestycji.

- Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot zamówienia do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu gwarancji za wady obiektu lub robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji, będącego przedmiotem umowy.

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu wad obiektów spowodowanych wadami dokumentacji projektowej w wysokości wszystkich strat poniesionych przez Zamawiającego.

§ 2

Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

    - Termin dostarczenia koncepcji projektowej, zawierającej elewacje i rzuty kondygnacji wraz szacunkowymi kosztami realizacji inwestycji do akceptacji przez Zamawiającego dla etapu I (SOR + adaptacja parteru – kuchni na cele organizacji oddziału wewnętrznego) – 3 tygodnie od daty zawarcia umowy. Akceptacja koncepcji następuje w terminie 7 dni licząc od dnia jej przedstawienia zamawiającemu.

    - Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla I etapu – Szpitalny Oddział Ratunkowy + adaptacja parteru – kuchni na cele organizacji oddziału wewnętrznego (projekt budowlany, wykonawczy, kosztorys inwestorski i STWiOR ze wszystkimi wymaganymi pozwoleniami): 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

    - Termin dostarczenia koncepcji projektowej, zawierającej elewacje budynku i rzuty kondygnacji wraz szacunkowymi kosztami realizacji inwestycji do akceptacji przez Zamawiającego dla etapu II (na pozostały zakres) – 7 tygodni od daty zawarcia umowy. Akceptacja koncepcji następuje w terminie 14 dni licząc od dnia jej przedstawienia zamawiającemu.

    - Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla etapu II ze wszystkimi wymaganymi pozwoleniami:  6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

    - Za datę odbioru należy uznać otrzymanie od Wykonawcy kompletnej dokumentacji na poszczególne etapy. W przypadku braków w przekazanej dokumentacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie oraz naliczy Wykonawcy kary umowne za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: Prawa Budowlanego, Prawa Ochrony Środowiska, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……………… zł (słownie:).

Powyższa kwota zawiera podatek VAT.

- Wynagrodzenie ryczałtowe wymienione w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę.

- Rozliczenie i zapłata za dokumentację techniczną w kwocie określonej w § 4 ust.1 umowy, nastąpi w terminie 30 dni od dnia przedłożenia do Szpitala w Szczecinku faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru.

- Protokół odbioru zostanie sporządzony po złożeniu dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami i innymi dokumentami opisanymi szczegółowo w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załącznikach. Wraz z wykonaną dokumentacją Wykonawca przekaże Zamawiającemu spis dokumentacji oraz oświadczenie o jej kompletności

- Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy odbywać się będzie przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT.

§ 5

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów dokumentacji - karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §4 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad, usterek i braków w dokumentacji – karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §4 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku, jeżeli dokumentacja techniczna zawiera błędy lub braki uniemożliwiające wydanie pozwolenia na budowę, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i nie wypłacić Wykonawcy wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wartość zastrzeżonych w ust. 1 kar umownych, szczególnie, jeżeli wskutek wad przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie musiał ponieść dodatkowe koszty inwestycji.

§ 6

- Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot zamówienia do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu gwarancji za wady obiektu lub robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji, będącego przedmiotem umowy.

- Zamawiający jest obowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia, Wykonawca natomiast jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 3 dni od daty przekazania ww. informacji.

§ 7

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków odstąpienia od umowy określonych w Kodeksie Cywilnym i Prawie zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach zaistniałych przed zakończeniem prac:

- w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy albo ogłoszenia takiej upadłości,

- w razie likwidacji Wykonawcy,

- w razie zgłoszenia przez Wykonawcę żądania otwarcia postępowania układowego albo otwarcia takiego postępowania,

- w razie zaistnienia innych okoliczności uzasadniających wątpliwości co do wykonania przez wykonawcę umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

- W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie stosownie do wartości umowy zrealizowanej przez Wykonawcę na dzień odstąpienia z zastrzeżeniem §5 ust.2 umowy.

§ 8

Zmiany do niniejszej umowy, zgodne z przepisami Prawa zamówień publicznych, mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną zgodą stron w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 9

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.

- Sprawy sporne rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

§ 10

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy        i trzy dla Zamawiającego.

Wykonawca                                                                     Zamawiający